中央採購稽核小組稽核監督結果

- 標案基本資料：

- 標案名稱：○○○委託設計監造技術服務 - 標案案號：○○○ - 招標機關：○○○政府 - 採購金額級距：巨額 - 預算金額：新臺幣(下同)27,870,000元 - 底價金額：27,384,872元 - 決標金額：27,384,872元 - 公告日期：○/○/○ - 開標日期：○/○/○ - 決標日期：○/○/○ - 決標公告日期：○/○/○ - 招標方式：限制性招標(經公開評選) - 決標方式：準用最有利標 - 得標廠商：○○○工程顧問股份有限公司 (下稱廠商或○○○) - 未得標廠商：無

- 稽核背景：

本案預算金額為27,870,000元，屬巨額之勞務(技術服務)採購案，依據政府採購法（下稱採購法）第22條第1項第9款規定採限制性招標(經公開評選)－訂有底價，準用最有利標方式辦理。○年○月○日辦理公告招標，於同年○月○日開標結果，僅有○○○1家廠商參與投標，經審查符合招標文件規定，○年○月○日評選結果由○○○取得議價權，同年○月○日經議價後以27,384,872元決標。

- 稽核監督結果：

| 項次 | 階段/ 文件 | 相關法令依據/ 解釋函(令)/ 錯誤行為態樣 | 稽 核 意 見 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置作業 | 「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點第1項 「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」(下稱資格認定標準)第13條、政府採購錯誤行為態樣序號二、（三） | - 本案屬巨額之勞務(技術服務)採購案，惟依稽核會議詢問結果，並未依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點第1項各款事項，於辦理採購前就規定事項簽准，允應補正，請檢討。 - 本案屬巨額之勞務(技術服務)採購案並訂有特定資格（按：截止投標日前5年內，完成承攬碼頭、堤岸、港灣……技術服務之契約……單次契約金額不低於11,148,000元，或累計契約金額不低於27,870,000元），惟未見有依資格認定標準第13條規定，評估可能符合特定資格之廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形，核有政府採購錯誤行為態樣序號二、（三）「訂定特定資格未依該標準評估廠商家數及檢討有無限制競爭」情形。 |
| 2 | 招標階段 採購文件 | 「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」（下稱技服辦法）第4條至第9條、本會101年9月28日工程企字第10100 308090號函 | 本案設計需求說明書第4章要求廠商應於決標後簽約日起30日內提供全新之全片幅彩色單眼反光式數位相機1組及平板電腦2台，依稽核會議詢問結果，本案採建造費用百分比法計費，上開物品非屬技服辦法第4條至第9條之服務項目(按：應屬機關工程管理費之支用項目)，且未另予計價，本會101年9月28日工程企字第10100308090號函「技術服務業界反映機關辦理技術服務不當情事及工程會意見對照表」項次一併請查察。(公開於本會網站) |
| 3 | 開標階段 評選作業 | 「採購評選委員會審議規則」第3條第3款 | 本案工作小組初審意見，未載明「受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定」，核與「採購評選委員會審議規則」第3條第3款規定不符，嗣後辦理類案採購，請採用本會「機關辦理最有利標簽辦文件範例」之文件及表格。（公開於本會網站） |
| 4 | 開標階段底價訂定 | 採購法第46條第1項、採購法施行細則第53條 採購法施行細則第54條第3項 | - 採購法第46條第1項規定，機關辦理採購，底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定；另採購法施行細則第53條規定，機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。本案「底價表」卷附資料，未見依採購法第46條第1項規定編列及依採購法施行細則第53條規定程序分析之相關文件，請檢討或補附相關文件供參。 - 本案「底價表」未見參考廠商報價欄位，請補充說明其實際辦理情形，並檢討是否確實依採購法施行細則第54條第3項規定：「限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單」辦理。 |
| 5 | 開標決標階段 開標決標作業 | 「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第4條 | 依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第4條第1項但書：「……監辦人員採書面審核監辦，應經機關首長或其授權人員核准」，查本案開標、議價(決標)紀錄監辦人員欄位均有書面審核監辦之情形，惟卷附資料未見有經機關首長或其授權人員核准文件，請澄明。 |
| 6 | 履約階段 保險單 | 本會100年11月4日工程企字第10000418 530號函、常見保險錯誤及缺失態樣三、(一) | 本案契約第10條第2款第4目約定：「保險金額：契約價金總額」，查本案契約價金總額為27,384,872元，惟專業責任保險單承保範圍載明：「每一賠償請求案件之保險金額為13,692,436元，保險期間內累計保險金額為27,384,872元」，未符契約約定，核有本會100年11月4日工程企字第10000418530號函(公開於本會網站)所載常見保險錯誤及缺失態樣三、(一) 「……得標廠商實際投保金額、自負額不符契約約定」情形。 |

肆、其他事項：

- 本案評選須知第5點第2款載明：「投標廠商之服務建議書及相關投標文件涉及著作權部分為廠商所有，但本機關擁有使用權及修改權」，請注意「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第16條第2項規定：「前項經評選達一定分數或名次之未獲選廠商所提出之設計圖或服務建議書，機關得依需要給予合理報酬後，取得授權，或取得全部或部分權利。」

- 機關○年○月○日評選會議開會通知單所載保密日期為○年○月○日，未考量評選會議因故延期時，可能違反採購評選委員會組織準則第6條第1項：「本委員會委員名單，於開始評選前應予保密……」之規定，請注意依本會「機關辦理最有利標簽辦文件範例」（公開於本會網站）將評選會議開會通知單解密條件訂為「依採購評選委員會組織準則第6條規定解密」(按：於評選出優勝廠商或最有利標後解密)。