南投縣政府106年度基本設施補助計畫標案3月份執行分析表(第1季)
標案件數	總經費15.03億元		預算執行數 / (千元)	預算 / 執行率 / (%)	預算 / 達成率 / (%)	設計完成 / (件數)		發包決標 / (件數)		開工(件數)		施工進度 / 達50% / (件數)		完工(件數)		驗收完成 / (件數)
	中央核定 / (億元)	縣市自籌 / (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
148	15.03	0	78,617.433	120.74	5.23	51	56	28	31	24	27	6	8	2	3	1	2
本年度基本設施補助經費15.03億元(中央補助15.03億元，地方自籌0億元)，截至3月底止，共有標案148件。 / 106年度3月執行情形： / 1.依整體執行情形分析：累計預定支用數65,111.484仟元，預算實際支用數70,364.517仟元，已執行應付未付數8,252仟元，發包結餘數0.916仟元，合計預算執行數78,617.433仟元，預算執行率120.74 %，預算達成率5.23 %。 / 2.依執行機關區分：由縣(市)執行1,502,886仟元，縣(市)執行率120.74%，預算達成率5.23%。 / 3.依標案執行情形進度區分：148件標案，已設計完成者56件，已發包決標者31件，已開工者27件，施工進度已達50%者8件，已完工者3件，已驗收完成者2件。

註：中央核定(億元)－指該縣市當年度基本設施補助經費分配數