# 建設處
壹、前言

     本處之施政係為推動本縣國土計畫、都市健全發展並促進本縣產業發達與工商業發展，營造優質旅遊、居住及投資環境，加强建築物管理、有效推動建築物公共安全及維護。在此願景下，本處除積極開發產業園區招商、創造就業機會、加强中小企業輔導、協助投資設立單一窗口排除障礙外，並加強公安管理、商業及公用事業管理輔導以營造優質之投資環境、促進吸引投資。
    建築管理部份，除加速核發建築執照速度外，並推動綠建築宣導及查核、實施建築物耐震能力評估及補強方案並推動建築物無障礙環境改善，以期強化建築管理及施政效能，並藉以營造既環保且便民之優質建築環境。亦針對本縣建築物公共安全及維護，辦理建築物公共安全檢查、拆除影響公共安全之違章建築、辦理昇降設備及機械停車設備安全檢查及抽驗、會同辦理旅館民宿業務督導檢查及住宅租金補貼工作，推動公有房舍屋頂架設太陽能光電設備開發綠能、創造就業機會，以達創造環境共生、營造安全優質環境、便民及利民之目標。

## 貳、年度績效指標
（一）績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	67.9	93.9
人力面向	15	11
經費面向	15	15

（二）業務面向策略績效目標（權數為70%）
施政目標	績效指標	評估 / 方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、辦理都市發展計畫之相關研究與擬定，延續管理工作與維護(都計科)(15%)	1.南投縣國土計畫(3%)	進度控管	送內政部審議（50%） / 修正縣國土計畫書（30%） / 縣國土計畫發布實施（20%）	縣國土計畫發布實施	2.4	1.辦理情形說明：(1)109年9月14日經內政部國土計畫審議會審議完竣。(2)109年12月16日函送修正後縣國土計畫書報內政部辦理核定作業。(3)因內政部擬將全國各縣市國土計畫統一時間核定，導致迄今尚未核定，故本府尚無法發布實施。 / 2.達成率：80% / 指標類型：投入過程型
	2.南投縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討(2%)	進度控管	提送中興新村(含內轆地區)等16處都市計畫南投縣都市計畫委員會審議（20%）。 / 辦理縣都委會專案小組或縣都委會大會審議共8次（80%）。	送縣都委會專案小組、縣都委會審議	2	1.辦理情形說明明： / (1)109年4月至109年10月期間，提送中興新村(含內轆地區)等16處公共設施專案通盤檢討案，共18場至都市計畫委員會專案小組審議及2場都市計畫委員會大會審議。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	3.溪頭風景特定區計畫(第四次通盤檢討)(1%)	進度控管	修正縣都委會審竣書圖送內政部審議（50%） / 內政部都委會專案小組審議（50%）	修正縣都委會計畫書圖書、內政部都委會審議。	0.5	1.辦理情形說明：109年12月22日都市計畫委員會第291次審議通過，後續修正後將提送內政部審議。 / 2.達成率：50% / 指標類型：投入過程型
	4.變更中興新村（含南內轆地區）都市計畫(第三次通盤檢討)作業(1%)	進度控管	公開展覽作業（30%） / 舉辦說明會（20%） / 送縣都委會專案小組審議（50%）	辦理公開展覽作業、送縣都委會專案小組審議。	0	1.辦理情形說明：配合中興大學遷校中興新村等中央及縣府政策，延後公開展覽作業，以符合中興新村未來發展需求。 / 2.達成率：0% / 指標類型：投入過程型
	5.都市計畫樁位補測釘及變更案釘樁(3%)	統計數據	新辦處數。	乙處	3	1.辦理情形說明：完成五次縣內都市計畫樁位測補釘派工案。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	6.促進都市計畫健全發展(5%)	統計數據	都市計畫委員會、都市設計委員會、都市更新委員會、非都市土地審議、國土計畫審議委員會。	6 次/年	5	1.辦理情形說明：10次/年 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
二、辦理「城鎮之心工程計畫─政策引導型」及內政部年度租金補貼方案(城鄉發展科)(8%)	1. 辦理「城鎮之心工程計畫─政策引導型」(2%)	統計數據	全年度向內政部營建署申請補助計畫總經費。	3000萬/年	2	1.辦理情形說明： / (1)政策引導型(五階)已獲補助經費共計1,645萬元。 / (2)政策引導型(六階)已獲補助經費共計2,200萬元。 / (3)總合計經費3,845萬元。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	2.辦理「城鎮之心工程計畫─競爭型」。(4%)	統計數據	全年度向內政部營建署申請補助計畫總經費。	3.53億/年	4	1.辦理情形說明：依中央修正補助額度共獲3.41億元。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	3.辦理內政部租金補貼方案(租金補貼、自購住宅、修繕住宅)。(2%)	統計數據	依租金補貼按月付核准租金次數。	12次/年	2	1.辦理情形說明：於109年度1-12月完成撥補。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
三、加強工商登記及輔導管理，以建全工商行業經營秩序(工商科) (8%)	1.簡化商業登記作業流程。(4%)	統計數據	辦理時間	4小時/件	4	1.辦理情形說明：商業登記案件4小時完成收件、查繳、繳費、發文。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	2.協助廠商及商家辦理工廠登記及商業登記。(4%)	統計數據	登記家數	1500家/年	4	1.辦理情形說明：商業登記、變更：2517件；工廠申請設立：44件。 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
四、建築管理(建管)(10%)	1.推動建築管理及建置歷史檔案資訊化。(5%)	核定預算	完成發包作業30%。 / 簽約完成20%。 / 年度計畫建置完成50%。	100%	5	1.辦理情形說明：已完成，執行完畢。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
	2.推動綠建築宣導及查核。(5%)	統計 / 數據	完成發包作業30%。 / 簽約完成20%。 / 年度計畫建置完成50%。	100%	5	1.辦理情形說明：因本年度未獲內政部營建署補助辦理綠建築宣導及查核，無經費辦理發包綠建築宣導業務，惟每月皆有委由建築師公會辦理建造執照之綠建築查核作業 / 2.達成率：80% / 指標類型：投入過程型
五、辦理本府各單位及所屬機關無編制工程技術人員之建築營繕工程規劃、設計、履約及驗收決算等事項(營繕科)(8%)	1.代辦工程委託規劃設計案件數。(3%)	統計數據	全年度代辦工程委託規劃設計案完成件數。	25件/年	3	1.辦理情形說明：決標60件，已達成 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	2.代辦工程工程發包案件數。(2%)	統計數據	全年度代辦工程工程發包案完成件數。	25件/年	2	1.辦理情形說明：決標96件， 已達成 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型
	3.代辦工程-南投埔里福興農場開發工程案。(3%)	進度管控	依預定進度表達成度。	公共建設工程完成。	3	1.辦理情形說明：已完工。 / 2.達成率：100% / 指標類型：投入過程型
六、輔導在地產業升級轉型，推動產業創新(產業發展科) (16%)	1.補助本縣中小企業服務中心辦理中小企業輔導業務。(8%)	統計數據	輔導家數	130家次/年	8	1.辦理情形說明：109年度辦理輔導業務計176家次。 / 2.達成率135% / 指標類型：產出成果型
	2.補助本縣小型企業創新研發（南投縣SBIR計畫）(8%)	統計數據	補助家數	8家/年	8	1.辦理情形說明：109年度申辦廠商21家，通過資格審查並獲補助廠商計12家。 / 2.達成率：150% / 指標類型：產出成果型
七、有效執行建築物公共安全維護(使管科)(5%)	第一、二順位營業場所建築物列管家數檢查之檢查率。(5%)	統計數據	申報家數/營業場所列管家數*100%	35%	5	1.辦理情形說明：申報場所數約715家，抽複查250家 / 2.達成率：100% / 指標類型：產出成果型

（三）人力面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、控管編制員額。（5%）	機關編制員額成長率（5%）	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額ｘ100% / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	3	1.辦理情形說明：編制內員額零成長 / 2.達成率： / 100% / 人事處複評：109年7月28日增置技士2名，（45-43）/43*100％＝4.65％，故核給分數3分，分數從5分修正為3分。
二、控管約聘僱員額。（5%）	機關公務預算約聘僱員額成長率（5%）	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額ｘ100%。 / 數值(成長率) 核給分數 / 數值≦0% 5分 / 0%＜數值≦5% 3分 / 5%＜數值≦10% 1分 / 數值＞10% 0分	0%	5	1.辦理情形說明：約聘僱員額無成長 / 2.達成率： / 100%
三、推動公務人員終身學習。（5%）	1.平均終身學習時數（2%） / 2.必須完成10小時課程達成率（3%）	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 / 1.平均終身學習時數 核給分數 2.必須完成10小時課程達成率 核給分數 / 20小時以上 2 達90％者 3 / 15-19小時 1.5 達80％者 2.5 / 10-14小時 1 達70％者 2 / 5-9小時 0.5 達60％者 1.5 / 未達5小時 0 達50％者 1	1.20小時 / 2.90％達成率	3	1.辦理情形說明： / 均已達成 / 2.達成率： / 100% / 人事處複評： / 1.平均終身學習時數達20小時以上，項目權分為2分。 / 2.必須完成10小時課程達成率為50％，故核給分數為1分，分數從3分修正為1分，以上總計分數為3分。

（四）經費面向策略績效目標（權數為15％）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度 / 目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。（7%）	各單位當年度經常門經費賸餘數（不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（7%）	統計數據	【經常門預算數(不含人事費)－經常門決算數(不含人事費)】/經常門預算數(不含人事費) / ※決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下： / 1.節餘率達4﹪以上者100分 / 2.節餘率未達 3﹪者 90分 / 3.節餘率未達2﹪者 80分 / 4.節餘率未達1﹪者 70分 / 5.節餘率未達0.5﹪者60分	4%	7	1.辦理情形說明： / 節餘率4％ / 2.達成率：100％
提升預算執行績效（8%）	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 / ※資本門決算數＝實支數＋保留數 / 計算方式如下: / 執行率達80%以上者100分 / 執行率達70%~79%者90分 / 執行率達60%~69%者80分 / 執行率達50%~59%者70分 / 執行率未達50%者60分	80%	8	1.辦理情形說明： / 執行率答80％ / 2.達成率：100％

參、未達年度目標值之績效目標檢討
績效指標	衡量標準	原訂 / 目標值	達成度 / 差異值	未達成原因分析暨因應策略
南投縣國土計畫	(1)送內政部審議（50%） / (2)修正縣國土計畫書（30%） / (3)縣國土計畫發布實施（20%）	縣國土計畫發布實施	109年12月16日函送修正後縣國土計畫書報內政部辦理核定作業中。	一、未達成原因分析： / 1.109年12月16日函送修正後縣國土計畫書報內政部辦理核定作業。 / 2.因內政部擬將全國各縣市國土計畫統一時間核定，導致迄今尚未核定，故本府尚無法發布實施。 / 二、因應策略： / 俟內政部核定後，儘速發布實施。
溪頭風景特定區計畫(第四次通盤檢討)	(1)修正縣都委 / 會審竣書圖 / 送內政部審 / 議（50%） / (2)內政部都委會專案小組審議（50%）	修正縣都委會計畫書圖書、內政部都委會審議。	109年12月22日都市計畫委員會第291次審議通過，後續修正後將提送內政部審議。	一、未達成原因分析： / 因人陳案多且涉及林業區變更影響民眾權益甚重，共召開11次專案小組會議，併已於109年12月22日由本縣都委會審竣。 / 二、因應策略： / 儘速依縣都委會意見修正書圖後送內政部審議。
變更中興新村（含南內轆地區）都市計畫(第三次通盤檢討)作業(1%)	(1)開展覽作業（30%） / (2)舉辦說明會(20%) / (3)送縣都委會專案小組審議（50%）	辦理公開展覽作業、送縣都委會專案小組審議。	配合中興新村遷校至中興新村等中央及縣府政策，延後公開展覽作業。	一、未達成原因分析： / 因配合中興大學遷校中興新村等中央及縣府政策，延後公開展覽作業，以符合中興新村未來發展需求。 / 二、因應策略： / 配合中興大學遷校中興新村等中央及縣府政策儘速辦理公開展覽事宜。

肆、推動成果具體事蹟總評