臺東縣政府採購稽核小組

110年度稽核監督缺失態樣暨改善建議彙整表

| 項次 | 採購缺失態樣 | 依據法令 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、準備招標文件 |  |  |  |
| 1 | 招標文件內容及投標須知未詳實說明：例如:公開開標案件之開標時間、地點及投標文件之投遞期間，未填載，僅填「詳招標公告」。 |  | 政府採購錯誤行為態樣一、(十一) |
| 2 | 有關受理廠商檢舉單位資訊登載不完全，依據工程會90年11月27日工程稽字第90046660號及100年7月21日工程企字第10000260990號函，投標須知、招標公告之「檢舉受理單位」欄位正確載明受理廠商檢舉之採購稽核小組、法務部調查局、法務部廉政署及機關所在地調查站處之相關資訊，請檢討。 |  | 『政府採購錯誤行為態樣』序號一、(九) |
| 3 | 招標文件規範內容欠妥，如：招標文件載有廠商須攜帶與「承攬工程手冊等」相同之印鑑前往開標，投標須知規定廠商投標時須檢附「廠商及負責人印鑑印模單」；請留意經濟部商業司已取消公司印鑑登記制度。 |  | 行政院公共工程委員會89年3月17日工程企字第89007258號函。 |
| 4 | 招標公告「得否採行協商措施」欄位登載不一致，有關究否得採協商措施之規定，前後不一致，有政府採購錯誤行為態樣六、(八)「公告內容與招標文件之內容不一致」之情形。 |  | 政府採購錯誤行為態樣六、(八) |
| 5 | 未採用行政院公共工程委員會最新訂頒之各類採購契約範本，致錯漏頻生。 |  | 政府採購錯誤行為態樣一、(十七) |
| 6 | 招標文件「公共工程施工品質管理作業要點」未引用招標當時工程會108 年4 月30 日工程管字第1080300188 號函之最新修正版本，核有「政府採購錯誤行為態樣」一、(九)「招標文件中之資料錯誤，例如：引用過時之資料。」之情形。 |  | 「政府採購錯誤行為態樣」一、(九) |
| 7 | 工程會89年3月13日工程 企字第89005195號函釋說明 招標文件載明「不得異議」， 違反本法第七十五條規定。及政府採購錯誤行為態樣序 號一之（四），例如評審須知之「簡報與 答詢」以零分計算，廠商不得異議。 |  | 工程會89年3月13日工程 企字第89005195號函/政府採購錯誤行為態樣序 號一之（四） |
| 二、開標審標階段 |  |  |  |
| 1 | 底價訂定未提出預估金額之分析資料，作為機關首長或其授權人員核定底價之參考。另訂定底價時機不符合規定，例如：議價前未參考該議價廠商之報價或估價訂定底價，而沿用開標前訂定之底價。 | 政府採購法第46條、政府採購法施行細則第53條。 |  |
| 2 | 依採購法第45條、採購法施行細則第48條規定，招標公告「領投開標-開標地點」註記內容為機關「地址」，非實際機關辦理「開標地點」場所。(90年11月27日工程稽字第90046660號函) | 採購法第45條、採購法施行細則第48條 |  |
| 3 | 辦理採購，其開、決標時未由主（會）計及有關單位派員監辦。未經機關首長或其授權人核准，逕採書面審核。 | 採購法第13條、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法/機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第4條第1項 |  |
| 4 | 未於開標前查詢投標廠商是否被刊登為「拒絕往來廠商」。 | 行政院公共工程委員會98年6月12日工程企字第09800243550號函。 |  |
| 5 | 投標須知勾選之分段開標為就資格、規格與價格分段開標，惟查開、決標紀錄並未採分段開標。 | 政府採購 錯誤行為態樣序 號1之3 |  |
| 三、決標階段 |  |  |  |
| 1 | 決標紀錄決標原則記載不全。 | 政府採購法施行細則第六十八條 |  |
| 2 | 辦理公開取得廠商書面報價之採購，僅1家廠商投標，當場改採限制性招標之議價，未參考議價廠商報價訂定底價再辦理議價程序。 | 政府採購法施行細則第54條第3項、行政院公共工程委員會97年4月2日工程企字第09700113090號函。 |  |
| 3 | 決標結果未以書面通知各投標廠商，例如：決標日期、決標金額。 | 政府採購法施行細則第85條。 |  |
| 4 | 投標須知與契約書招標文件內容不一致，投標須知保固保證金金額為「 無」，惟採購契約書保證金內容，廠商於履約標 的完成驗收付款前應繳納保固保證金，與投標須知內容不一致，有政府採購錯誤行為態樣六、(八)之情形。 | 政府採購錯誤行為態樣六、(八 |  |
| 四、履約階段及驗收 |  |  |  |
| 1 | 未依採購法施行細則第94條規定，工程竣工後無初驗程序者，除契約另有規定外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。 | 採購法施行細則第94條 |  |
| 2 | 廠商將竣工日期書面通知 監造單位及機關後，機關未依規定日期內，會同監 造單位及廠商依據契約、 圖說或貨樣核對竣工之項 目及數量，確定是否竣 工。 | 政府採購法施行細則第92條 |  |
| 3 | 驗收時未簽請應由機關首長或其授權人指派適當人員主驗及通知主(會)計及有關單位派員監辦。 | 採購法第13條、第71條第2項 |  |
| 4 | 驗收紀錄不全或過於簡略，例如：驗收經過欄位略 以「驗收結果與契約、圖 說、貨樣規定相符」。 | 政府採購法施行 細則第96條 |  |
| 五、評選(審)階段 |  |  |  |
| 1 | 招標公告﹝價格是否納入評選﹞登載「否」，且其所占之比率，不得低於百分之二十，不得逾百分之五十。惟評選項目列有經費概算需求與用途之合理性。 | 政府採購錯誤行為態樣六、(八) 最有利標評選辦法第16條第3項 |  |
| 2 | 投標廠商評選須知評選項目列有「回饋」之項目。 | 依據工程會107年2月12日工程企字第10700045370號函，最有利標作業手冊「…刪除採固定價格給付者，宜於評選項目中增設『廠商承諾額外給付機關情形』之項目。 |  |
| 3 | 初審意見未載明各評選項目所報內容是否符合招標文件規定，與採購評選委員會審議規則第3 條規定不符。另工作小組之初審意見過於簡略僅載明「符 合」、「尚可」，且未就各評選項目之差異性依審議規則第3 條第4 款載明受評廠商於各評選項目之差異性。 | 採購評選委員會審議規則第3 條 |  |
| 4 | 招標文件中之資料前後矛盾，例如評選須知與評分表所載得為優勝廠商之標準不同。 | 政府採購行為錯誤態樣一、（九） |  |
| 5 | 依工程會97年8月5日工程企字第09700319460號函頒「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」規定，評選委員建議名單簽陳、發予評選委員函文、開會通知單及會議紀錄等未以密件處理。 | 採購評選委員會組職準則第6條及工程會 97 年 8月 5 日工程企 字第09700319460號函。 |  |
| 6 | 採購評選委員會於開標前成立，簽辦文件未敘明評 選項目、評審標準及評定方式是否屬前例或條件簡單者。 | 採購評選委員會組織準則第3條第 2項 |  |
| 7 | 簽呈未敘明召集人產生方式，採購評選委員會組織準則第 7 條規定，召集人、副召集人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生之。 | 採購評選委員會組織準則第 7 條 |  |
| 六、其他 |  |  |  |
| 1 | 採固定價格決標者，其議價程序不得免除，無須議減價 格，可議定其他內容。 但不得更改原招標文件之規定，或降低廠商投標文件所 承諾之內容。 | 最有利標作業手冊第肆點第 七項 |  |
| 2 | 機關未依政府採購法107條所稱採購文件及會計法相關文件應另備具附卷保存，以符合規定。 | 政府採購法107條 |  |
| 3 | 機關辦理採購有一再流 標、廢標情形，未進行檢討重行招標前檢討無法決標原因而重複招標作業。 | 行政院公共工程 委員會96年12月7 日工程企字第 09600498910 號 函、政府採購錯 誤行為態樣序號 13之4 |  |