臺北縣政府採購稽核監督報告

壹、案件名稱：「○○○○○○前改善工程第一期」等4件採購案

貳、辦理採購機關：臺北縣○○○公所

參、待稽核案件基本資料：

一、待稽核案件之基本資料：

| 案號 | A |  | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)招標機關： | 臺北縣○○鄉公所 |  |  |  |  |
| (二)標案名稱： | ○○○○○○○攔沙壩整修工程 | ○○○○○○○水理分析工作 |  | ○○○○○○○改善工程第一期委託測設監造技術服務案 | ○○○○○○改善工程第一期 |
| (三)標案案號： | ○○○○○○ | ○○○○○○ |  | ○○○○○○ | ○○○○○○ |
| (四)標案序號： | 01 | 01 |  | 01 | 01 |
| (五)補助機關(經費來源)： | 92年度區域排水改善維護工程（92.4.18北府水排第283211號函） （附件30） | ○○○公所9-1-2基層建設配合款 （附件31） |  | 臺北縣政府95年度統籌款補助80％經費444萬9,699元，餘公所自籌（附件32） | 臺北縣政府95年度統籌款補助80％經費444萬9,699元，餘公所自籌（附件32） |
| (六)預算金額： | 1,210,762元 （附件1） | 572,000元 （附件2） |  | 50,615元 （金額計算錯誤）（附件3） | 6,455,235元 （附件4） |
| (七)底價金額： | 1,050,000元 （附件1） | 530,000元 （附件2） |  | 47,278元（建造費用百分比法8.5％）（金額計算錯誤）（附件2，附件7） | 6,050,000元（附件4） |
| (八)決標金額： | 830,000元 （附件1） | 522,500元 （附件2） |  | 47,278元 （金額有計算錯誤） （附件3） | 6,050,000元（附件4） |
| (九)公告日期： | 92年8月5日（附件1） | 96年6月7日 （附件2） |  | 95年10月26日（附件3） | 97年12月17（附件4） |
| (十)開標日期： | 92年8月26日（附件5） | 96年6月13日 （附件6） |  | 95年11月1日（附件7） | 97年12月30日（附件8） |
| (十一)決標日期： | 92年8月26日（附件1） | 96年6月13日（附件2） |  | 95年11月1日（附件3） | 97年12月30日（附件4） |
| (十二)採購標的性質： | 工程類 （附件1） | 勞務類 （附件2） |  | 勞務類 （附件3） | 工程類 （附件4） |
| (十三)招標方式： | 公開招標 （附件1） | 公開招標 （附件2） |  | 公開取得 （附件3） | 公開招標 （附件4） |
| (十四)決標方式： | 訂有底價最低標得標 （附件1） | 訂有底價最低標得標 （附件2） |  | 訂有底價最低標得標 （附件3） | 訂有底價最低標得標 （附件4） |
| (十五)得標廠商： | ○○營造有限公司（附件1） (次低標廠商得標) | ○○工程顧問有限公司 （附件2） |  | ○○工程顧問有限公司 （附件3） | ○○營造工程有限公司 （附件4） |
| (十六)未得標廠商： | ○○營造股份有限公司、○○○營造工程有限公司、○○營造有限公司（附件5） | ○○工程顧問有限公司、○○○土木結構技師事務所（附件6） |  | 無 （附件7） | ○○營造有限公司、○○營造股份有限公司、○○營造有限公司、○○營造有限公司（附件8 ） |
| (十七)開工日期： | 92年9月18日 | 96年6月13日 |  | 95年11月1日 | 97年12月30日 |
| (十八)驗收日期： | （未載明） | - |  | - | - |

二、待稽核案件之作業資料

（一）稽核單位：本府採購稽核小組

（二）案件來源：民眾檢舉

（三）受稽核機關：臺北縣○○○公所

（四）時間：98年5月18日上午10點至上午12點

（五）稽核委員：○○○

（六）稽查人員：○○○

（七）受稽核機關出席人員：○○○、○○○

肆、應查明澄清事項及稽核報告內容：

一、招標階段：

（一）法令條項款：臺北縣各機關辦理採購規範第12點（預算書圖審查）、政府採購法第36條、第37條及「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」對於廠商資格不當限制競爭政府採購法第26條規格綁標、政府採購法第51條。

（二）錯誤行為態樣項次：政府採購行為錯誤態樣序號二之(三)至(二十二)、序號六之(八)。

（三）稽核結果：

1.依中華民國94年9月19日北府工採二字第0940005825號函修正

「臺北縣各機關辦理採購規範」第2點略以：「一、本縣各機關辦

理採購時，除法令另有規定外，依本規範辦理。但本縣各鄉鎮、

市、公所依下列情形，認定適用範圍：(一)、採購經費經本府補

助者，全部適用。……」、同採購規範第12點略以：「預算書圖審

核：(一)、本縣各機關辦理採購時，其採購金額逾小額採購金額

者，應編列採購預算書圖；小額採購金額以下者，是否編列採購

預算書圖，由本縣各機關逕行決定。採購預算書圖，除本要點另

有規定外，應經審查後始得據以辦理採購。……………4、第4

級：採購金額達公告金額至未達查核金額五分之一者，本縣各機

關應由承辦單位主管擔任召集人，邀集至少1人之審查委員，並

會同有關單位人員予以審查」；經查A案、D案採購金額均屬公告

金額以上之採購案件，且經費來源均由本府補助，因此該機關辦

理A案、D案即應適用「臺北縣各機關辦理採購規範」。

經查D案於96年4月4日辦理第一期設計圖審查作業，尚符合

採購規範第12點（預算書圖審查）規定；另查A案雖有設計成果

報請本府水利局（92年3月25日北縣碇建字第0920002213

號函），但是並無相關佐證資料顯示A案有辦理「預算書圖審查」。

且該採購金額業已達公告金額以上，亦屬本府補助之工程項目，

故請該機關仍應依「臺北縣各機關辦理採購規範」辦理預算書圖

審查。

2.依政府採購法第36條規定略以：「機關辦理採購，得依實際需要，

規定投標廠商之基本資格。(第1項) 特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。(第2項)」、同法第37條：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。（第1項）投標廠商未符合前條所定資格者，其投標不予受理。但廠商之財力資格，得以銀行或保險公司之履約及賠償連帶保證責任、連帶保證保險單代之。（第2項）」

(1)經查A案廠商投標資格條件訂明為「土木包工業以上」，依內政部95.12.1台內營字第0950806977號令訂定發布之「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」第2條規定略為：「土木包工業承攬小型綜合營繕工程造價限額為新臺幣六百萬元，其承攬工程之橋樑柱跨距為五公尺以下，建築物高度、建築物地下開挖深度及鋼筋混凝土擋土牆高度之規模範圍，由直轄市、縣（市）主管機關擬訂，報請中央主管機關核定。」，而A案採購金額為新臺幣121萬0,762元。是以，訂定前開廠商資格尚無違反前揭規定。（附件9）

(2)復依政府採購法第51條規定略以：「機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明。」；政府採購法第27條規定略以：「機關辦理公開招標或選擇性招標，應將招標公告或辦理資格審查之公告刊登於政府採購公報並公開於資訊網路。公告之內容修正時，亦同。（第1項）前項公告內容、公告日數、公告方法及政府採購公報發行辦法，由主管機關定之。（第2項）機關辦理採購時，應估計採購案件之件數及每件之預計金額。預算及預計金額，得於招標公告中一併公開。（第3項）」

同時，依政府採購法部份條文於91年2月6日奉 總統華總一義字第09100025610令修正公布，已刪除「機關門首公告」之規定（行政院公共工程委員會88年6月22日(88)工程企字第8808449號函備註說明）。惟查該機關辦理採購時，仍續辦理門首公告作業。依前開規定「門首公告」已不屬政府採購法招標公告之必要條件。故建請該機關依實際需要檢討辦理，避免增加不必要錯誤或作業困擾。

復經查B案廠商投標資格條件，該機關採購公報刊登為「土木包工業以上」（附件2），然門首公告暨投標資格及文件審查表卻載明為「水利技師事務所；或工程技術顧問公司，且營業範圍包含水利工程技術服務者」（附件10），2份招標公告對於同標案廠商應具備之資格顯不一致，核屬政府採購行為錯誤態樣序號六之(八)。且查B案屬「勞務採購」範籌，訂定廠商資格為「土木包工業以上」，顯與政府採購法第36條未合。

同時，本案僅限定廠商資格為「水利技師事務所；或工程技術顧問公司，且營業範圍包含水利工程技術服務者」。依行政院公共工程委員會中華民國89年1月29日修正之「各技師執業範圍」中「土木工程科」執業範圍包含：「從事混凝土、鋼架、隧道、涵渠、橋樑、道路、鐵路、碼頭、堤岸、港灣、機場、土石方、土壤、岩石、基礎、建築物結構、土地開發、防洪、灌溉等工程以及其他有關土木工程之調查、規劃、設計、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、監造、養護、計畫及營建管理等業務。但建築物結構之規劃、設計、研究、分析業務限於高度三十六公尺以下。」。而本案機關訂定投標廠商資格時將土木工程技師排除，顯有違反政府採購法第37條規定，屬不當限制競爭。

次查，經以行政公共工程委員會「技師事務所或工程技術顧問

公司營業情形查詢系統」查詢B案3家投標廠商營業範圍，其

中「○○工程顧問有限公司」、「○○○土木結構技師事務所」、

「○○工程顧問有限公司」等，均非屬該機關訂定資格為「水

利工程技術服務者」（附件11），是以，該機關未按所訂之招標

文件審查廠商資格（附件10），核與前揭規定未合。

(3)經查C案廠商投標資格條件為「相關技術顧問公司、技師事務

所」，茲因本案採購性質屬「測設監造技術服務」，故上開資格

之訂定（附件3），尚符合「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第3條暨「臺北縣機關常用招標資格範例」。

(4)查D案廠商投標資格條件為「丙級營造業以上」（附件4），且

依內政部95.12.1台內營字第0950806977號令訂定發布之「營

造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬

總額認定辦法」第2條規定「土木包工業承攬小型綜合營繕工

程造價限額為新臺幣六百萬元，其承攬工程之橋樑柱跨距為五

公尺以下，建築物高度、建築物地下開挖深度及鋼筋混凝土擋

土牆高度之規模範圍，由直轄市、縣（市）主管機關擬訂，報

請中央主管機關核定。」，而本案採購金額為新臺幣645萬5,235

元。是以，該機關訂定「丙級營造業以上」尚無違反前陳規定。

3.依政府採購法第26條略為：「機關辦理公告金額以上之採購，

應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。（第1項）機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。（第2項）招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。（第3項）」

經查A案、B案、C案、D案招標文件當中，尚無要求或提及特

定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情況，尚查無違反政府採購法第26條之情況。

二、底價訂定是否依據圖書、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，有意圖為私人不正利益或高估預算、底價或應付契約價金等情事、決標金額是否大於預算金額：

(一) 法令條項款：政府採購法第46條、34條、政府採購法施行細則52、53條。

(二) 錯誤行為態樣項次：政府採購行為錯誤態樣序號十三之（十七）

（三）稽核結果：

1.依政府採購法第46條略為：「機關辦理採購，除本法另有規定

外，應訂定底價。底價應依圖說、規範、契約並考量成本、巿

場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人

員核定。（第1項）前項底價之訂定時機，依下列規定辦理︰一、

公開招標應於開標前定之。二、選擇性招標應於資格審查後之

下一階段開標前定之。三、限制性招標應於議價或比價前定之。

（第2項）」、政府採購法施行細則第54條略為：「公開招標採

分段開標者，其底價應於第一階段開標前定之（第1項）限制

性招標之比價，其底價應於辦理比價開標前定之（第2項）限

制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單（第

3項）依本法第四十九條採公開取得三家以上廠商之書面報價

或企劃書者，其底價應於進行比價或議價前定之。（第4項）」。

惟查C案於95年11月1日上午10時辦理評比作業，並決議

由「○○工程顧問有限公司」為最優勝廠商（附件33）。然該

機關卻早於95年11月1日上午8時30分開始進行底價簽辦

程序（附件14），顯見訂定底價單前「未」先參考廠商報價，

核與規定不符。

同時，依前開細則第53條略為：「機關訂定底價，應由規劃、

設計、需求或使用「單位」提出預估金額及其分析後……」，然

該機關A案、B案、C案、D案均由承辦人直接進行底價建議，

未經相關權責「單位主管」審核，即逕送機關首長或其授權人

員核定，與前開細則53條載明須由「單位」提出規定略有不

符，且於行政程序上似未妥適之處。（附件12）

同時，未來請該機關應落實依97年11月17日0970005579號

簽之「分層負責表」程序，由承辦採購單位簽報機關首長或其

授權人員（秘書）核定底價事宜，以落實權責分工。

2.依政府採購法第34條規定：「機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密。但須公開說明或藉以公開徵求廠商提供參考資料者，不在此限。（第1項）機關辦理招標，不得於開標前洩漏底價，領標、投標廠商之名稱與家數及其他足以造成限制競爭或不公平競爭之相關資料。（第2項）底價於開標後至決標前，仍應保密，決標後除有特殊情形外，應予公開。但機關依實際需要，得於招標文件中公告底價。（第3項）機關對於廠商投標文件，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密。（第4項）」。惟查 A案於底價封核定後並未在彌封處加蓋機關首長或授權人印章（附件34），容易造成底價洩漏，為確保採購案件之公正性、公平性，建請該機關於底價核定過程中，採用2只底價封，並於底價封核定後在彌封處加蓋機關首長或授權人印章，以確保建議底價及核定底價之保密性。

3.依政府採購法施行細則第52條規定：「機關訂定底價，得基於

技術、品質、功能、履約地、商業條款、評分或使用效益等差

異，訂定不同之底價。」、同法細則53條規定：「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。但重複性採購或未達公告金額之採購，得由承辦採購單位逕行簽報核定。」，查該機關A案、B案、C案間底價訂定，對於圖說強度、規範強度、契約嚴謹性、成本分析、市場行情、決標情形等項目無分析說明逐項編列（附件12、附件13），無証據顯示未有依前揭規定辦理，核與前揭規定未臻相符，建請爾後改進。

三、開標階段：有關單位是否會同監辦採購

（一）法令條項款：政府採購法第13條及其施行細則第11條、「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」、「臺北縣未達公告金額採購監辦辦法」

（二）稽核結果：

1.依政府採購法第13條略以：「機關辦理公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有特殊情形者外，應由其主 (會) 計及有關單位會同監辦。」，同時依臺北縣未達公告金額採購監辦辦法第2條略為：「機關辦理未達公告金額採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有下列情形之一者外，應通知其主 (會) 計或有關單位派員監辦：一、公告金額十分之一以下之採購。二、依本法第四十條規定，洽由其他具有專業能力之機關代辦。三、依公告、公定或管制價格或費率，無減價可能之財物採購。四、利用本法第九十三條共同供應契約辦理之採購。五、符合本法第一百零五條第一項第一款及第二款之緊急採購之開標、比價、議價、決標。六、  即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫採購之驗收。七、其他經本府認定者。（第1項）前項有關單位，指機關內之政風、監查 (察) 、

督察、檢核或稽核單位。」、政府採購法施行細則第11條：「本法第

十二條第一項及第十三條第一項所稱監辦，指於機關辦理開標、比

價、議價、決標或驗收時，監視其是否符合本法規定之程序。監辦

人員對採購不符合本法規定程序而提出意見，辦理採購之主持人或

主驗人如不接受，應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之。」

2.經查A案開標紀錄當中僅有主計單位人員監辦，未見「有關單位」

會同監辦（附件5）。同時，依該機關所檢附稽查資料中，並無有簽報機關首長同意不派員或採用書面審核之情況，與政府採購法第13條規定未合，建請該機關爾後注意辦理。

四、決標階段：決標程序是否違法及決標紀錄是否完整

（一）法令條項款：政府採購法第58條

（二）錯誤行為態樣項次：政府採購行為錯誤態樣序號十之(七)及(十)、序號十之(十八) 、政府採購行為錯誤態樣序號十之(一)。

1.依政府採購法第58條規定略為：「機關辦理採購採最低標決標時，如認為最低標廠商之總標價或部分標價偏低，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，得限期通知該廠商提出說明或擔保。廠商未於機關通知期限內提出合理之說明或擔保者，得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商」。

2.經查A案中投標廠商「○○營造有限公司」標價為新臺幣72萬元，為最低標價之廠商，然該機關決標紀錄（決標過程）載明略以「最低標廠商之標價，顯不合理，有降低品質之虞？經主持人宣佈以次低標廠商為最低標」（附件5）。惟依政府採購法第58條執行程序第4點機關應「限期通知」最低標（廠商）提出說明。然經查驗該機關檢附資料當中，並無法「書面佐證」有通知最低標廠商之說明情事。該公所逕與宣佈「次低標廠商為最低標廠商」，顯與前開規定不符。

3.復查A案4家投標廠商中，計有3家低於機關所訂底價之八十，且最低標廠商之標價約為所有投標廠商標價之百分之八十六，按前揭執行程序原則（附註）「（一）訂有底價之採購，機關應一併檢討底價有無偏高情形；其屬底價偏高所致者，不適用採購法第五十八條有關提出說明或擔保之規定。（二）通知廠商提出擔保前，應予提出說明之機會，廠商並得自行擇定提出說明或擔保。（三）廠商提出之說明合理者，機關應即決標，無需通知廠商提出擔保；說明欠合理者，仍得限期提出擔保。至於合理與否之認定，得就相關因素加以分析，例如：其他投標廠商相關項目報價情形、市價、市場行情變化情形等。」是以，建請機關爾後執行政府採購法58條執行程序宜應一併檢討上開事宜，並建議參考本府開標紀錄內「綜合標價80％」方式，不宜直接認定廠商有標價不合理，以降低爭議及流弊。

4.續上說明，倘若機關仍認定最低標廠商總標價，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，得限期通知該廠商提出說明或擔保。廠商未於機關通知期限內提出合理之說明或擔保者，得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商；惟該機關92年8月14日決標公告當中「是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標等決標」機關公告為「否」，係屬政府採購錯誤行為態樣序號十之(一)「傳輸資料錯誤」。（附件1）

五、履約管理階段：

（一）查驗、驗收作業不實或未確實辦理履約管理

1.法令條項款：政府採購法施行細則第96條。

2.錯誤行為態樣項次：政府採購行為錯誤態樣序號十二之(一)及(二)。

3.稽核結果：

(1)、依政府採購法施行細則第96條規定：「機關辦理驗收或部分驗收

時應製作紀錄，記載下列事項，由辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有得標廠商代表參加者，亦應會同簽認：一、有案號者，其案號。二、驗收標的之名稱及數量。三、廠商名稱。四、履約期限。五、完成履約日期。六、驗收日期。七、驗收結果。八、驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，其情形。九、其他必要事項。」

(2)、茲因B案、C案、D案尚在履約程序中，尚未進行驗收程序。惟查A案之驗收紀錄之中，並無紀載關於驗收日期、驗收地點、驗收批次等資料，同時亦缺乏監驗人員簽認與前開規定不符，核有疏失。

（二）採購契約變更

1.法令條項款：「採購契約要項」第20點、第21點、第24點、第32點及「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」。

2.錯誤行為態樣項次：政府採購行為錯誤態樣序號十二之(九)。

3.稽核結果：經查A案、B案、C案、D案該機關所提出文件資料中，尚查無辦理變更設計之處。

六、其他階段：列舉本案其他（含人民陳情案件內容及工作底稿【請勾選】）異常違反政府採購法令事項。

(一)本案係為民眾檢舉案件，經調閱相關書圖及請該機關澄清說明後，初

步認定該機關於辦理D案時有侵占民眾土地。查D案係委託「○○工程顧問有限公司」辦理「測設監造技術服務」（附件21、附件22）及「水理分析工作」（附件24）上述2標案契約當中均有包含測量

項目GPS（水理分析）、補充測量等項目，惟該設計單位卻未能預先套繪地籍圖說，釐清需用地之範圍。致使河堤需地範圍之土地未能於工程開工前合法取得。復經電洽「○○市地政事務所」，該地政事務所表示機關基於公共利益需要，得依土地法申請「指界」以確認土地之分界點。

承上說明，該「設計單位」未於規劃設計時，依據水理分析之結果，擬定用地計畫，顯見該機關未確實辦理履約管理。同時，亦未於設計完成後辦理「指界」事宜，藉以釐清工程用地範圍，有無侵犯民地，核有疏失，並請該公所應依契約規定檢討是否涉及規劃設計單位之缺失，並追究設計單位之契約責任。

復依C案契約第3條第2款第2目規定略為「乙方應派規劃、設計人員充分瞭解工程所在地之自然生態、文化景觀之特色，供規劃、設 計考量，並與在地住民溝通規劃、設計需求與理念。（之3）乙方於規劃、設計作業過程，應邀集在地住民舉辦至少一次規劃、設計說明會，且甲方得邀請原評選委員檢視評選階段與在地住民座談之共識，以獲致最佳化之規劃、設計方案。（之4）」，

茲因陳情人認為拓寬河道僅就右側為之，未能公允的拓寬左右兩側，致使其權益受損（附件25）。惟該機關既已先行辦理該河段水理分析之下，建請該機關落實契約內容，將規劃、設計需求與理念與在地住民良性溝通，以化解工程阻力。（附件23）

(二)續上說明，依土地徵收條例施行細則第2條略為「需用土地人申請徵收土地前，應按事業性質及實際需要，勘選適當用地位置及範圍。徵收土地於不妨礙徵收目的之範圍內，應就損失最少之地方為之，並應儘量避免耕地。」，土地法第231條規定：「需用土地人應俟補償地價及其他補償費發給完竣後，方得進入被徵收土地內工作。但水利事業，因公共安全急需先行使用者，不在此限。」

查D案工程目前尚處於停工階段，茲因水利工程悠關民眾生命財產安全，建請該機關依前揭規定檢討本工程之必要性及急迫性妥為處理。

(三)針對民眾檢舉說明三部份，關於「工程告示牌」設置部份，經檢視該機關佐附之照片，確有依規定設置。（附件16）

(四)政府採購法第27條規定略以：「機關辦理公開招標或選擇性招標，應將招標公告或辦理資格審查之公告刊登於政府採購公報並公開於資訊網路。公告之內容修正時，亦同。（第1項）前項公告內容、公告日數、公告方法及政府採購公報發行辦法，由主管機關定之。（第2項）機關辦理採購時，應估計採購案件之件數及每件之預計金額。預算及預計金額，得於招標公告中一併公開。（第3項）」

1.經查A案之招標文件當中，諸多招標方式或結算方式均衝突不明，例如「A案採購案契約(投標須知)」中並列多項契約價金給付方式「(1)總包價法。（2）按實際施作或供應之項目及數量給付。（3）單價計算法。（4）建造費用百分比法。(5)服務成本加公費法。……」，為避免誤用及發生爭議，請該機關爾後當依案件性質，擇一選用之。（附件19）

2.依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第13條略為：「機關委託廠商承辦技術服務，其服務費用之計算，應視技術服務類別、性質、規模、工作範圍或工作期限等情形，就下列方式擇符合需要者訂明於契約：一、服務成本加公費法。二、建造費用百分比法。三、按月、按日或按時計酬法。四、總包價法或單價計算法。」，經查C案係以建造費用百分比法給付廠商，依契約第6條附件略以「甲方同意以「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之非建築物工程技術服務建造費用百分比，項目為「設計及協辦招標決標」、「履約監造」；方式，給付建造費用之百分捌點伍與乙方」（附件7），同時該機關並予建造費用百分比法9.1％計算。茲因本案預估工程總預算為新臺幣556萬2,120元，若依前開比例計算則契約金額應為47萬2,780元、採購金額應為50萬6,152元，顯與本案招標公告刊載採購金額為新臺幣5萬0,615元不符（附件3），屬於「機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣」序號一情況，核有違反政府採購法第27條。

同時，經查本案工程發包預算為新臺幣645萬5,235元（附件4），業已逾越C案契約第1條總預算金額限制，建請該公所予以檢討是否辦理變更設計，以踐行法定程序。

3. 行政院公共工程委員會多次函示各機關不宜於契約中訂定「本工程無物價指數調整規定」之條款，以降低雙方風險負擔。經查D案訂有物價指數調整其契約條文略以：「工程進行期間，如遇物價波動時，該個別項目，依行政院主計處公布之      個別項目指數（未填入則無個別項目指數調整），就漲跌幅超過百分之   十   (未填入則為零)之部分，於估驗完成後調整工程款。（P.S工程預算書內如有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額佔本契約總金額百分之二十以上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議）」。（附件17）

查該機關D案於投標文件已刪除「總指數」、「中分類項目」，僅留選「個別項目指數」來進行工程估驗款調查依據。惟該機關製訂本契約文件時未依實際情況增刪，亦未「填選」註明得辦理物價調整之項目（附件18），且契約條文當中亦留有「未填入則無個別項目指數調整」、「行政院主計處公布之      個別項目指數」等前後衝突條文。恐將造成適用「個別項目指數」之疑慮，未符機關採本物價指數調整計算方式之原意，建請該機關檢討改進。

4.依政府採購行為錯誤態樣序號十一「可能有圍標之嫌或宜注意之現象」之（三）「繳納押標金之票據連號、所繳納之票據雖不連號卻由同一家銀行開具、押標金退還後流入同一戶頭、投標文件由同一處郵局寄出、掛號信連號、投標文件筆跡雷同、投標文件內容雷同。」、依政府採購法第50條規定：「投標廠商有下列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商：…五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。」、同法第48條規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：一、變更或補充招標文件內容者。二、發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者。三、依第八十二條規定暫緩開標者。四、依第八十四條規定暫停採購程序者。五、依第八十五條規定由招標機關另為適法之處置者。六、因應突發事故者。七、採購計畫變更或取銷採購者。八、經主管機關認定之特殊情形。第一次開標，因未滿三家而流標者，第二次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項三家廠商之限制。」

經查A案廠商所提送之押標金疑有符合上開有「押標金連號之情況」（支票分別為號碼： SG9720623、SG9720628、SG9720630、SG9720317）(附件37)略為相近，建請該機關應提高警覺，並參考政府採購行為錯誤態樣序號十一之（三）態樣謹慎辦理，以避免產生圍標、綁標及洩漏底價等不法情事。

5.依「採購評選委員會審議規則」第6條之1略以：「委員辦理評選，應

於機關備具之評分（比）表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽

名或蓋章。（第1項）機關於委員評選後，應彙整製作總表，載明下

列事項，由參與評選全體委員簽名或蓋章。其内容有修正者，應經修

正人員簽名或蓋章：（第2項）一、採購案。二、各受評廠商名稱及

標價。三、本委員會全部委員姓名、職業、評選優勝廠商或評定最有

利標會議之出席委員姓名。四、各出席委員對於各受評廠商之評分或

序位評比結果。五、全部出席委員對各受評廠商之總評選結果。（第3

項）前項第四款，各受評廠商之評分或序位評比結果，其所標示之各

出席委員姓名，得以代號代之。（第4項）」

查C案係屬「取最有利標精神」辦理之採購評比案件，擇符合需要者之程序、標準，評審小組之組成及分工等均由機關依權責自行核定，無需上級機關核准，免成立採購評選委員會，可由機關人員自行評審，以擇定最符合需要者。建請該機關應(準用) 「採購評選委員會審議規則」或自行依權責自行核定擇符合需要者之程序、標準，以利擇定最符合需要者，避免發生不當缺失項目。

伍、結論：

本採購案件中於採購前置作業、招標、決標及履約管理過程中，部份已違反政府採購法第36條、第37條、第46條、第58條等規定，請該機關宜加強人員教育訓練，避免相關承辦人員對於招標文件、契約文件中應填寫事項未填、誤植錯誤內容等不當情況。並宜採用本府採購處所訂之投標須知範本，避免引用過於簡略之版本或漏刊重要訊息，以致發生爭議狀況。同時，並請該機關強化履約管理及建立預算書圖審查機制，避免發生設計疏失及造成爾後執行疑義。

陸、建議或糾正事項：

一、有關D案有侵占民眾土地部份，建請該公所辦理套繪地籍圖說，釐訂需用地之範圍，並據以規劃設計，合法取得工程所需土地。同時亦應依水理分析之結論妥為設計，以確保河川治理成果。

二、請應合理訂定廠商投資資格，避免不當限制。且應確實按政府採購法第51條規定，依所訂之招標文件審查廠商資格，避免產生爭議或得標廠商資格不符所需之情況。

三、機關D案於投標文件已刪除「總指數」、「中分類項目」，僅留選「個別項目指數」來進行工程估驗款調查依據。惟該機關製訂本契約文件時未依實際情況增刪，亦未「填選」註明得辦理物價調整之項目（附件18），且契約條文當中亦留有「未填入則無個別項目指數調整」、「行政院主計處公布之      個別項目指數」等前後衝突條文。恐將造成適用「個別項目指數」之疑義，未符機關採本物價指數調整計算方式之原意。建請該機關檢討改進。

四、請該機關應提高警覺，並參考政府採購行為錯誤態樣序號十一之（三）態樣謹慎辦理，以避免產生圍標、綁標及洩漏底價等不法情事。

五、建請該機關洽請「○○○地政事務所」申請「指界」以確認土地之分界點，俾利確認用地範圍，合法取得土地使用權利。

六、請該機關落實C案契約第3條第2款第2目規定略為「乙方應派規劃、設計人員充分瞭解工程所在地之自然生態、文化景觀之特色，供規劃、 設計考量，並與在地住民溝通規劃、設計需求與理念。（之3）乙方於規劃、設計作業過程，應邀集在地住民舉辦至少一次規劃、設計說明會，且甲方得邀請原評選委員檢視評選階段與在地住民座談之共識，以獲致最佳化之規劃、設計方案。（之4）」，且在該機關已先行辦理該河段水理分析之下，建請該機關落實契約內容，與在地住民溝通規劃、設計需求與理念，化解工程阻力。

稽查人員：○○○                  稽核委員：○○○