臺北縣政府採購稽核監督報告

壹、案件名稱：「台北縣○○○○○○○○○○暨○○○○美化改造計畫統包工程」及「臺北縣○○○○○統包工程」採購案

貳、辦理採購機關：臺北縣立○○○○○○

參、稽核案件基本資料：

一、稽核案件之基本資料：

| （一）標案名稱 | 台北縣○○○○○○○○○○○○○○○美化改造計畫統包工程（以下簡稱A案） |  | 臺北縣○○○○○統包工程（以下簡稱B案） |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）標案案號 | ○○○○ | ○○○○○ | ○○○○ |
| （三）採購主辦機關 | 臺北縣立○○○○○○○ |  | 臺北縣立○○○○○○○ |
| （四）採購承辦人員 | ○○○ |  | ○○○ |
| （五）預算金額 | 3,920,000元 |  | 46,969,910元 |
| （六）底價金額 | – | 3,900,000元 | 46,500,000元 |
| （七）決標金額 | – | 3,820,000元 | 39,460,000元 |
| （八）公告日期 | 96.10.9 | 96.10.24 | 97.12.18 |
| （九）開標日期 | 96.10.22 | 96.10.30 | 97.12.29 |
| （十）決標日期 | – | 96.11.20 | 97.12.30 |
| （十一）補助機關 | 內政部營建署補助321萬元，縣府自籌71萬元 |  | 行政院文化建設委員會補助2696萬9910元，臺北縣立○○○○○○○自籌2000萬。 |
| （十二）採購標的性質 | 地方建設類工程 |  | 服務設施工程 |
| （十三）招標方式 | 公開招標–異質採購最低標決標 |  | 公開招標–異質採購最低標決標 |
| （十四）決標方式 | 非複數決標：訂有底價最低價得標 |  | 非複數決標：訂有底價最低價得標 |
| （十五）得標廠商 | – | ○○工程有限公司 | ○○營造股份有限公司 |
| （十六）未得標廠商 | ○○工程有限公司 | ○○營造有限公司 | ○○營造有限公司、○○科技營造有限公司 |
| （十七）開工日期 | – | 終止契約 | 98年8月13日 |
| （十八）驗收日期 | – | 終止契約 | 尚未完工 |

二、稽核案件之作業資料

（一）稽核單位：臺北縣政府

（二）案件來源：主動勾稽

（三）受稽核機關：臺北縣立○○○○○○○

（四）時間：99年1月19日下午2點至3點

（六）稽查人員：○○○、○○○

（七）受稽核機關出席人員：○○○、○○○、○○○

肆、應查明澄清事項及稽核報告內容：

一、招標階段：

（一）法令條項款：「臺北縣各機關辦理採購規範」第12點第2款第3目（※預算書圖審核）、政府採購法第6條（招標文件公平合理性）、第26、36、37條(綁標)、採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則、統包實施辦法第2、6、7條

（二）錯誤行為態樣項次：序號二及三各項

（三）最有利標錯誤行為態樣項次：序號一、二、三、四、五、六

（四）稽核結果：

- 依「臺北縣各機關辦理採購規範」第12點第2款第4目略以：「採購金額達公告金額至未達查核金額五分之一者，本縣各機關應由承辦單位主管擔任召集人，邀集至少1人之審查委員，並會同有關單位人員予以審查」；另依同款第3目略以：採購金額達查核金額五分之一至未達查核金額者，本縣各機關應由中階以上長官擔任召集人，邀集至少2人之審查委員，並會同承辦單位主管及有關單位人員予以審查」。

經查A 、B案皆未召開預算審查會議，有違「臺北縣各機關辦理採購規範」第12點第2款第4目規定。

- 依據採購法第26條第1項：「機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件…。機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如『或同等品』字樣者，不在此限。」

- 經查A案邀標說明書第3點中，將規劃之成果作為要標需求，並以概略性表示，對於採購內容核其尚符前揭規定。

- 經查B案工作說明書第三點第（三）項規定，將統包工作範圍訂明，並對於建築物己有概略性相關圖說，對於採購內容核其尚符前揭規定。（附件1）

- 依據採購法第36條第1項：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。」及採購法第37條第1項：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」

依據「臺北縣機關常用招標資格範例」採購標的類別為「建築物之新建、增建、改建、修建及拆除」承攬造價2250萬元者，投標廠商基本資格為丙等綜合營造業；承攬造價為2250至7500萬元者，投標廠商基本資格為乙等綜合營造業。

- 經查A案統包廠商資格得涵蓋綜合營造業、景觀工程業、建築師事務所、技師事務所，工程顧問公司、自來水管承裝商或電器承裝業或冷凍空調工程業等廠商為投標廠商之一，並允許廠商共同投標，尚符合本案需求。惟於投標須知壹、六、（五）：「本機關『允許』投標廠商以「共同投標」方式參與本案之投標；廠商家數上限為5家；但廠商得單獨投標。」因廠商得單獨投標，又開放景觀工程業、建築師事務所、技師事務所及工程顧問公司等非具承攬營造業資格而列為廠商，有違採購法第37條第1項規定。

- 經查B案統包廠商資格得為乙級營造業以上及建築師，並允許廠商共同投標，尚符合本案需求，核其尚符前揭規定。（附件2）

- 依據統包實施辦法第2條：「機關以統包辦理招標，應先評估確認下列事項：一、整合設計及施工或供應、安裝於同一採購契約，較自行設計或委託其他廠商設計，可提升採購效率及確保採購品質。二、可縮減工期且無增加經費之虞。」

- 經查A案未事先評估確認統包可提升採購效率及確保品質、可縮減工期及無增加經費之虞，有違統包實施辦法第2條第1款及第2款。

- 經查B案雖事先評估確認統包可提升採購效率及確保品質、可縮減工期及無增加經費之虞，但評估內容過於籠統簡略，對於工期是否可縮短，亦為概略性敘述，未切實評估，核與統包實施辦法第2條第1款及第2款未臻相符。（附件3）

- 依據統包實施辦法第6條：「機關以統包辦理招標，除法令另有規定者外，應於招標文件載明下列事項：一、統包工作之範圍。二、統包工作完成後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性。三、設計、施工、安裝、供應、測試、訓練、維修或營運等所應遵循或符合之規定、設計準則及時程。四、主要材料或設備之特殊規範。五、甄選廠商之評審標準。六、投標廠商於投標文件須提出之設計、圖說、主要工作項目之時程、數量、價格或計畫內容等。」

- 經查A案邀標書，僅就文字表示工程完工後以噴水池廣場環境美化、環境更佳適藝術展演使用及建築物之使用年限可加長等籠統定義，對於投標文件亦未要求提出設計圖說及主要工作項目之時程、數量等。核與統包實施辦法第6條第1項第2至6款規定未臻相符。

- 經查B案對於工作範圍已於工作說明書中明確表達，甄選廠商之評審標準亦於審查評分表之評審項目及投標須知中敘明總評分平均值達75分者決定入圍合於標準之優良廠商，惟投標文件中並未載明「工作完成後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性」、「設計、施工、安裝、供應、測試、訓練、維修或營運等所應遵循或符合之規定、設計準則及時程」、「主要材料或設備之特殊規範」及「投標廠商於投標文件須提出之設計、圖說、主要工作項目之時程、數量、價格或計畫內容等。」核與統包實施辦法第6條第1項第2、3、4、6款規定未臻相符。（附件4）

- 依據統包實施辦法第7條：「機關以統包辦理招標，招標文件所規定之評審標準，應包括廠商之技術能力、設計與計畫之完整性及可行性。」

- 經查A案評比評分表中僅為制式之「廠商經歷與實績」、「企劃書內容」、「企劃經理、主要工作人員之安排」、「簡報及答詢」等項目，未就廠商之「技術能力」、「設計與計畫之完整性」及「可行性」等項目納入評選中評比，核與統包實施辦法第7條規定未臻相符。

- 經查B案評選表中項目「服務建議書內容」已包括廠商之設計與計畫之完整性及可行性；另於項目「專案負責人、主要工作人員之安排」已包含工作人員之組織、能力等，核其尚符前揭規定。（附件5）

- 依據採購評選委員會組織準則第3條：「本委員會應於招標前成立，並於完成評選事宜且無待處理事項後解散，其任務如下：一、訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。…前項第一款之評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立本委員會為之。…」

- 經查A案上網公告日為96年10月9日，成立評選委員會為簽辦發包96年10月5日，尚符成立時間之規定。另其評審標準已於發包簽中敘明：「本案之『訂定審查標準』為條件簡單，免於開標前成立審查委員」，惟其投標須知之評比評分表中僅為制式之「廠商經歷與實績」、「企劃書內容」、「企劃經理、主要工作人員之安排」、「簡報及簽詢」等項目，與統包實施辦法第7條訂定評審標準未就廠商之「技術能力」、「設計與計畫之完整性」及「可行性」等項目納入評選中評比，核與統包實施辦法第7條規定未臻相符。

- 經查B案上網公告日為97年12月18日，成立評選委員會為97年11月25日及97年12月5日便簽，尚符成立時間之規定。惟成立本委員會時未訂定或審定評選項目，核有違依採購評選委員會組織準則第3條規定。（附件5、6）

- 依據機關異質採購最低標作業須知第3點：「機關於招標文件訂定之審查標準，應由機關首長或其授權人員核定後方得辦理招標，並得成立審查委員會（以下簡稱本委員會）審議後簽報機關首長或其授權人員核定。」

經查A、B案於招標前招標文件之審查標準並未事先核定，皆於辦理發包時載明於投標須知內，有違機關異質採購最低標作業須知第3點規定。

- 依最有利標錯誤行為態樣序號一之（二）：「採最有利標決標者，未於招標前確認其標的屬異質之工程、財物或勞務，不宜以採購法第52條第1項第1款或第2款之最低標決標方式辦理。」

經查A、B案於招標前並未確認其標的是否屬異質之工程，核屬前揭錯誤行為態樣規定。

- 依據機關異質採購最低標作業須知第10點：「機關訂定審查標準及成立本委員會、工作小組，得比照本法所定最有利標評選辦法及採購評選委員會之相關規定。」及依據採購評選委員會組織準則第4條：「本委員會置委員五人至十七人，由具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，其中具有法律專門知識者至少應有一人，外聘專家、學者人數不得少於三分之一。

(1)經查A案於96年10月5日0960002185號簽敘明成立7人之審查委員會，查勾選委員中機關以外（外聘）委員4位，機關內部3位，共計7位，核其尚符前揭規定。

(2)經查B案於97年11月25日便簽中已請機關首長圈選4人外聘委員，另於97年12月5日便簽中再圈選3人內聘委員，成立7人之審查委員會，核其尚符前揭規定。（附件7）

- 依據「異質採購最低標錯誤行為態樣」資格規格審查作業第（五）項之錯誤態樣

(1)經查A案評比評分表中項目第五項廠商標價及標價組成內容納入評比，核屬前揭錯誤行為態樣規定。

(2)經查B案評比評分表中未將標價及標價組成納入評比，無前揭錯誤態樣之行為。

二、開標階段：

（一）法令條項款：政府採購法第13條及其施行細則第6條、「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」、採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則

（二）最有利標錯誤行為態樣項次：序號七、八、九

（三）稽核結果：

- 依據政府採購法第13條第1項：「機關辦理公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有特殊情形者外，應由其主（會）計及有關單位會同監辦。」另依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第3條：「本法第十三條第一項所稱有關單位，由機關首長或其授權人員就機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位擇一指定之。無該等單位者，由機關首長或其授權人員就機關內部熟諳政府採購法令人員指定之。」

經查A、B案為開標過程監辦人員僅會計主任皆有到場實地監辦，對於「有關單位」人員皆無核章，未符政府採購法第13條規定。（附件8）

- 依據採購評選委員會審議規則第6條：「委員應公正辦理評選。評選及出席會議，應親自為之，不得代理，且應參與評分（比）。不同委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。」

經查A、B案於評選時，委員皆親自出席。另評選結果未有明顯差異，核其尚符前揭規定。（附件9）

- 依據採購評選委員會審議規則第6條之一第2項：「機關於委員評選後，應彙整製作總表，載明下列事項，由參與評選全體委員簽名或蓋章。其内容有修正者，應經修正人員簽名或蓋章：一、採購案。二、各受評廠商名稱及標價。三、本委員會全部委員姓名、職業、評選優勝廠商或評定最有利標會議之出席委員姓名。四、各出席委員對於各受評廠商之評分或序位評比結果。五、全部出席委員對各受評廠商之總評選結果。」

  - 經查A案對於評選後應彙整製作統計表（總表）中，僅載明採購案名、各受評廠商名稱及各出席委員對於各受評廠商之評分結果，其中廠商名稱未填寫公司全銜，餘評選委員會全部委員姓名、職業及各受評廠商之總評選結果皆未載明，核與採購評選委員會審議規則第6條之一第2項規定未臻相符。

  - 經查B案於彙整評分審查總表中已載明前開規定，核其尚符前揭規定。（附件9）

- 依據採購評選委員會審議規則第9條：「本委員會會議，應有委員總額二分之一以上出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之。出席委員中之外聘專家、學者人數應至少二人且不得少於出席人數之三分之一。」

- 經查A案應出席評審委員會為7人，實際出席委員5人，其中3人為外聘專家學者，2名機關內聘，核尚符上開之規定。

- 經查B案應出席評審委員會為7人，實際出席委員6人，其中2人為外聘專家學者，3人為機關內聘，餘○○○委員1人並非於核定外聘專家學者或機關內部人員名單，出席委員人數及外聘專家、學者人數尚符前開規定，但對於非派兼或聘兼之○○○委員，仍違反採購評選委員會組織準則第4條規定。（附件9）

- 依據採購評選委員會審議規則第11條：「本委員會會議紀錄，應記載下列事項：一、採購案名稱。二、會議次別。三、會議時間。四、會議地點。五、主席姓名。六、出席及請假委員姓名。七、列席人員姓名。八、記錄人員姓名。九、報告事項之案由及決定。十、討論事項之案由及決議。十一、臨時動議之案由及決議。十二、其他應行記載之事項。」

- 經查A案評審紀錄中未列主席姓名；另於討論事項之案由中，各審查委員對各廠商應有提出相關意見，及各廠商間之答覆，皆未見於紀錄中，未依上開規定詳實記載，與採購評選委員會審議規則第11條規定未臻相符。

- 經查B案評審紀錄中應記載事項尚符前揭規定，惟會議紀錄記載委員會應出席人數為8人，此與97年12月5日便簽所成立之評審委員會7人不符。（附件9）

- 依據機關異質採購最低標作業須知第4點：「機關依本作業須知辦理開標，應依資格、規格及價格之順序分段開標。資格及規格合於招標文件規定，且經本委員會採評分方式審查，總平均不低於審查標準所定及格分數之廠商，方得辦理其價格標之開標。」

經查A、B案於投標須知中載明招標程序：1.依機關資格審查表審查資格。2.審查–召開審查委員會評分。3.議價、決標。並明訂審查總評分平均值75分為入圍合於標準之廠商，核其尚符前揭規定。（附件10）

三、決標階段：

（一）法令條項款：政府採購法第13條、「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」、政府採購法第61條、施行細則第68條

（二）最有利標錯誤行為態樣項次：序號十、十一

（三）稽核結果：

- 依據政府採購法第13條：「機關辦理公告金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收，除有特殊情形者外，應由其主（會）計及有關單位會同監辦。」

經查A、B案為比價及決標過程監辦人員僅會計主任皆有到場實地監辦，對於「有關單位」人員皆無核章，未符政府採購法第13條規定。（附件8）

- 依據政府採購法第61條：「機關辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，…」；及政府採購法施行細則第84條第3項：「本法第六十一條所稱決標後一定期間，為自決標日起三十日。」

- 經查A案決標日為96年11月20日，另於96年11月29日上網刊登決標公告，核其尚符前揭規定。

- 經查B案決標日為97年12月30日，另於98年1月12日上網刊登決標公告，核其尚符前揭規定。（附件5）

- 依據政府採購法施行細則第68條第3項：「機關辦理決標時應製作紀錄，記載下列事項，由辦理決標人員會同簽認；有監辦決標人員或有得標廠商代表參加者，亦應會同簽認：一、有案號者，其案號。二、決標標的之名稱及數量摘要。三、審標結果。四、得標廠商名稱。五、決標金額。六、決標日期。七、有減價、比減價格、協商或綜合評選者，其過程。八、超底價決標者，超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事。九、所依據之決標原則。十、有尚未解決之異議或申訴事件者，其處理情形。」

- 經查A案決標紀錄已記載案號、名稱、結果、得標廠商名稱、決標金額、日期、比減價格過程、決標原則等相關事項，並經監辦人員及得標廠商代表會同簽認，尚符合政府採購法施行細則第68條第3項。

經查B案決標紀錄已記載案號、名稱、結果、得標廠商名稱、決標金額、日期、決標原則、異議事件處理情形等相關事項，並經監辦人員及得標廠商代表會同簽認，尚符合政府採購法施行細則第68條第3項。（附件8）

四、履約管理階段：

（一）查驗、驗收作業不實或未確實辦理履約管理

1、法令條項款：政府採購法第13條、「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」、政府採購法第63、70、71、72條及其施行細則第90條至第101條

2、錯誤行為態樣項次：序號十二之（一）

3、稽核結果：

(1) 依據政府採購法第63條第2項：「委託規劃、設計、監造或管理之契約，應訂明廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。」

經查A、B案係統包採購，屬負責細部設計及施工，於契約中未明訂對於設計錯誤致機關遭受損害之責任，未符政府採購法第63條第2項規定。

(2) 依據政府採購法第70條第2項：「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。」

經查A、B案有關環境保護及施工安全衛生之責任與其重點項目之檢查程序及檢驗標準已於契約書中第9條第3及4款中明訂；品質管理部分已於契約第11條工程品質中明訂廠商執行之責任，核尚符合政府採購法第70條第2項規定。（附件11）

- 依據政府採購法第71條：「機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。驗收時應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單位或使用單位會驗。機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。前三項之規定，於勞務採購準用之。」

依據政府採購法第72條：「機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。」

經查B案工程於施作中，尚未進行驗收程序，尚無前揭規定及政府採購法施行細則第90條至第101條之適用情形。

- 依據政府採購法第64條：「採購契約得訂明因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失。」

經查A案採購目的為將中央廣場打造為戶外表演舞台，廣場四周則規劃停車場及觀景台，作為日後○○○○○○○籌備之「○○○○○○○○中心」準備，因本府於97年4月辦理「○○○○○○○○○○○○設施公共建設民間自提開發案」與本案用地重疊，考量繼續履行反不符公共利益而終止契約，並經上級機關○○局同意在案，核其尚符前揭規定。（附件17）

- 經查B案截至99年1月4日施工日報表預定累計完成進度為71.14％實計完成進度為84.95％，履約進度超前13.81％，無逾期之情形。另查相關施工計畫書、品質計畫書及材料送審等送審期程皆符合預計送審時間，並經監造單位審核後再由機關核定，尚符三級品管制度，核尚無政府採購行為錯誤態樣項次序號十二之（一）未確實辦理履約管理之情事。（附件18）

（二）採購契約變更

1、法令條項款：「採購契約要項」第20點、第21點、第24點、第32點及「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」

2、錯誤行為態樣項次：序號十二之（九）

3、稽核結果：

(1) 經查A案訂約後並無辦理契約變更，無「採購契約要項」第20點、第21點、第24點、第32點規定。

(2) 依據採購契約要項第20點第1項：「機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約。除契約另有規定外，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。」

經查B案契約書已訂有契約價金之給付及調整方式，於契約書第19條第1款：「甲方於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方變更本契約（含新增項目），乙方於接獲通知後應向甲方提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。本契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。」

B案第1次契約變更依據如下：

- ○○○○○○○98年8月27日北○○○○字第0980002960號函說明三、（一）變更理由：「○○提出並配合多次初步設計及細部設計討論會議之結論要求統包工程廠商檢討變更」；同函說明三、（二）變更項目：1.直接工程款：(1)原有工項之加減帳：…乙、本案原契約僅須修繕4樓空間，為考量後續經費編列不易，故部份工項新增3樓部份，另將部份工項經費減低，改採較為簡易方式修繕，包括外牆整修工程、屋頂防水隔熱工程、內部隔間及裝修工程、門窗工程、地坪整修工程、天花板整修工程、無障礙電梯工程、機電工程、燈具照明工程、電信及網路工程、消防設備工程、空調設備工程、給排水系統工程及化糞池系統工程等項目須作調整經費。(2)新增項目之加帳：…乙、本次新增工項屬原建築範圍內，係為考量建築結構安全重於一切，依據98年6月29日細部設計書審查會議主席裁示第1點新增結構鑑定補強費，考量若另採招標方式，工程判面將面臨銜接之問題，故向原承商採購，須增加結構補強費等工項。

- ○○營造股份有限公司98年10月27日○○○○第9801027001號函申請變更契約書第5條規定，增列「進場材料，以實際施工進度需要並已進場所佔比例者為限，採以下列方式估驗計價：A成品：經檢驗合格後，至多按成品單價之分八十計給。B單項材料：經檢驗合格後，按單項材料單價之百分之六十計給。C進場成品或材料，乙方應依第9條第7款之約定妥為保管，如有違約，甲方得於最近一期估驗計價時，扣該等材料原付金額二倍之金額，俟補進材料經檢驗合格後，再於最近一期估驗時發還。」

B案第1次契約變更係由甲方（○○○○○○○）向乙方（○○營造股份有限公司）提出，將原契約僅須修繕4樓空間，減低部份工項，另新增於3樓部份及結構鑑定補強費，乙方於接獲契約變更通知後，向甲方提出契約付款期程內容須變更之相關文件，核其尚符合採購契約要項第20點第1項及契約第19條笫1款之規定。（附件12）

(3) 經查B案係由甲方○○○○○○○向乙方○○營造股份有限公司提出，無採購契約要項第21點之適用情形。

(4) 依據採購契約要項第24點：「契約變更，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。」

依B案契約書第19條第5款：「本契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

經查B案於98年10月29日經雙方合意作成書面紀錄並蓋章，完成第1次契約變更議定書，核其尚符前揭規定。（附件13）

(5) 依據採購契約要項第32點：「契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，而其履約有下列情形之一者，得調整之。但契約另有規定者，不在此限。(一)因契約變更致增減履約項目或數量時，得就變更之部分加減賬結算。(二)工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達百分之十以上者，其逾百分之十之部分，得以變更設計增減契約價金。未達百分之十者，契約價金得不予增減。(三)與前二款有關之稅捐、利潤或管理費等相關項目另列一式計價者，依結算金額與原契約金額之比率增減之。」

依據採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表附記第1點：「契約變更，指原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更，並包括追加契約以外之新增工作項目；其變更，得分別適用採購法第二十二條第一項各款情形為之，但變更部分之累計金額應合計之。」

依據採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表附記第2點：「變更部分之累計金額，指契約價金變更之「加帳金額」及「減帳絕對值」合計之累計金額。」

經查B案已於契約書第三條附件第5點訂有：「本工程之個別項目實作數量如較本契約所定數量增減達百分之十以上時，其逾百分之十之部分，得以本契約變更增減本契約價金。未達百分之十者，本契約價金不予增減。」核與統包作業須知第9點第6款統包契約不適用增減百分之十規定不符。

另查B案變更契約時契約價金並未變更，但未檢討原有工項之加減帳金額及新增項目之加帳金額之累計金額，有違採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表第2項規定。（附件13、14）

(6) 經查B案無政府採購行為錯誤態樣項次序號十二之（九）任意允許廠商辦理契約變更之情事。

五、其他有關檢舉（或交查）函內容及工作底稿稽核缺失

（一） B案異議

廠商○○營造有限公司於98年1月8日向臺北縣政府採購申訴審議委員會及行政院公共工程委員會採購稽核小組提出採購異議書，其異議之事實及理由如下：

本案為統包工程，因第一期之規劃設計及施工項目，皆影響後續擴充工程之銜接，唯於工作說明書所列定之工作範圍並未詳列數量，其整體施作內容差異甚鉅，故本案決標方式依異質採購採最低標決標認定原則有誤。依「政府採購決標方式認定原則」，異質項目較少或差異較小者宜採異質採購最低標決標；但本案為統包工程，且就技術、品質、功能、管理、價格、財務計畫…等，異質項目皆差異甚鉅，應以「異質採購最有利標決標」。

（二）稽核結果

1.依據政府採購法第75條：「廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定（以下合稱法令），致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向招標機關提出異議：一、對招標文件規定提出異議者，為自公告或邀標之次日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。…招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。其處理結果涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期」。

依據政府採購法施行細則第104條之一：「異議及申訴之提起，分別以受理異議之招標機關及受理申訴之採購申訴審議委員會收受書狀之日期為準。」

依據政府採購法施行細則第105條：「異議逾越法定期間者，應不予受理，並以書面通知提出異議之廠商。」

經查B案係於97年12月18日上網公告，開標日為97年12月29日，計等標期12天。廠商○○營造有限公司對於招標文件（投標須知壹、二十四）決標認定原則有誤，其應於97年12月27日前以書面向臺北縣立○○○○○○○提出異議，而廠商○○營造有限公司於98年1月8日向臺北縣政府採購申訴審議委員會及行政院公共工程委員會採購稽核小組提出採購異議書，已逾異議期限，應不予受理。另臺北縣立○○○○○○於98年1月23日以書面通知廠商○○營造有限公司提出之異議不受理，核其尚符前揭之規定。（附件15）

2.另查廠商○○營造有限公司提出之異議是否有其事實及理由：

依行政院公共工程委員會中華民國95年6月20日工程企字第09500227540號函示政府採購決標方式認定原則：「異質採購採最有利標決標：有關異質之定義及判定原則，政府採購法施行細則第66條及最有利標評選辦法第5條已有規定。異質採購採最低標決標：異質項目較少或差異程度較小之工程及非以現貨供應之財物採購，宜採異質最低標決標而不宜採最有利標決標。」

依據政府採購法施行細則第66條：「本法第五十二條第二項所稱異質之工程、財物或勞務採購，指不同廠商所供應之工程、財物或勞務，於技術、品質、功能、效益、特性或商業條款等，有差異者。」

B案之決標原則載明於投標須知壹、二十四：「本採購案採『機關異質採購最低標作業須知』審查投標廠商之資格，就評審及格廠商開價格標，採最低價決標。」因本案於招標前並未評估工程之異質性，機關訂定工作範圍時，亦僅有概略性說明工作項目，如建築物整棟窗戶重新施作、戶外陽台防水及排水工程、新設辦公室天花板及隔間、天花板照明系統、…等，對於各工項之內容並詳述，致部分工程之差異程度甚大，對於採異質最低標方式決標尚欠周延，宜改進之。（附件16）

伍、結論：

A、B採購案皆以統包方式辦理公開招標，採異質採購最低標決標，經核有違反「臺北縣各機關辦理採購規範」第12點第2款第4目、採購法第13條、統包實施辦法第2、6、7條、採購評選委員會組織準則第3及第4條、採購評選委員會審議規則第6條之一第2項、異質採購最低標作業須知第3點及統包作業須知第9點等規定，顯示承辦採購人員對於政府採購法及其相關子法之熟稔度不足，應請採購機關加強採購人員相關專業訓練，以提昇採購效率及品質。

陸、建議或糾正事項：

- 政府採購法第24條賦予「統包」法源依據，招標機關得基於效率及品質之要求，將工程採購中之設計與施工併同一採購契約辦理招標，由得標廠商負責細部設計，並將設計成果履行實現，具有貫徹設計理念及激發廠商創意之優點，惟統包方式辦理採購事前準備作業須充足，採購機關應確實檢討期可提升採購效率、確保採購品質、可縮減工期且無增加經費之虞，方得採行統包。

- 行政院公共工程委員會中華民國95年6月20日工程企字第09500227540號函示中已明確將異質採購採最低標決標判定原則作一定義：「異質項目較少或差異程度較小之工程及非以現貨供應之財物採購，宜採異質最低標決標而不宜採最有利標決標。」A、B採購案事前準備作業不充足，例如需求或規劃內容匱乏、完工後應達到之功能、效益、標準、品質及特性等未能詳列，致不同投標廠商間之設計、圖說、數量、價格等差異程度甚大。因此，招標機關撰寫需求書（工作範圍）為履約之重要依據，應依據統包實施辦法第6條規定逐一詳述，減少各廠商間異質項目或差異程度，方得採行異質採購採最低標決標。

- B採購案於97年12月5日便簽所成立之評審委員會為7人，其中外聘委員4人，內聘委員3人，實際出席委員6人，其中2人為外聘專家學者，3人為機關內聘，對於非派兼或聘兼之○○○委員應予以排除。

- A、B案之開標、決標紀錄上僅會計主任完成監辦，並無「有關單位」人員核章，不派員監辦時亦需機關首長或其授權人員核准；若無政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位，應由機關首長或其授權人員就機關內部熟諳政府採購法令人員指定之，辦理監辦。

稽查人員：○○○

稽核委員：○○○