| 南投縣政府採購稽核小組 114年度採購缺失態樣及改善建議一覽表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 採購缺失態樣 | 改善建議 | 法令依據 |
| 一、招標階段 |  |  |  |
| 1 | 招標文件未使用工程會最新訂頒之各類範本。 | 辦理採購時應參考工程會最新公布之各類招標文件範本，並於首頁註記引用該會範本版次及時間，避免引用過時資料而違反採購相關法令。 | 1.政府採購法第63條第 1項 2.行政院公共工程委員 會(以下簡稱工程會) 102年5月13日工程 稽字第10200169940 號函 3.政府採購錯誤行為態 樣序號一、(十七) |
| 2. | 招標公告及招標文件未完整載明工程會中央採購稽核小組、本府採購稽核小組聯絡電話、傳真及地址以及法務部調查局、南投縣調查站或法務部廉政署之檢舉電話及信箱 | 1. 招標文件及招標公告應 確實載明受理檢舉管道 ，以維護廠商權益。 2.招標公告《疑義、異議、 檢舉及申訴受理單位》請 依序以下列步驟:政府電 子採購網/帳號授權/個 人資料維護/進行修正。 | 1.工程會90年11月27 日工程稽字第 90046660號函 2.工程會100年7月21 日工程企字第 10000260990號函 3.工程會106年9月20 日工程稽字第 10600298570號函 |
| 3 | 招標文件載有廠商「不得異議」或「絕無異議」等字樣。 | 機關應避免於招標文件中載列「不得異議」或「絕無異議」等類似字樣，以避免限縮廠商之法定權利。 | 1.政府採購法第74、75 條 2.政府採購錯誤行為態 樣序號一、(四) |
| 4 | 投標須知有關採購標的之「主要部分」未載明，或標示之主要部分過於廣泛。 | 機關應妥適訂定「主要部分」， 並應注意其與投標廠商之關聯性，避免得標廠商不具備該主要部分之履約資格及能力，抑或僅有特定廠商符合資格，反而造成不公平競爭之情事。 | 1.政府採購法第65條 2.政府採購法施行細則第87條 3.工程會91年4月24日工程企字第91016404號函 4.工程會98年10月21日工程企字第09800468030號函 |
| 5 | 招標文件中規定廠商提出之「服務建議書」份數不符者即為不合格標。 | 機關辦理採購，勿於招標文件規定廠商服務建議書「份數」不符者即為不合格標。 | 1.工程會96年5月8日 工程企字第 09600182560號函 2.工程會114年4月1 日工程企字第 1140100194號函 3.政府採購錯誤行為態 樣序號一、(五) |
| 6 | 招標公告內容與招標文件不一致，例如: 1.採購契約所訂履 約期限與招標公 告所載履約期限 不一致。 2.投標須知未訂有 與履約能力有關 之基本資格，惟招 標公告卻訂有與 履約能力有關之 基本資格。 | 機關辦理採購作業時，應確認招標文件與招標公告內容是否一致。 | 政府採購錯誤行為態樣序號六、(七) |
| 7 | 招標文件中有規定投標廠商應檢附相關履約實績，然並未規範廠商應提供相關資料佐證，致有廠商以其他公司之實績充數。 | 機關應於招標文件中清楚載明，投標廠商如有於服務建議書中登載履約實績，應一併檢附該實績之相關證明文件，以供機關查證。 | 1.政府採購法第50條 2.政府採購法第101條 |
| 二、底價訂定、開標、審標及決標階段 |  |  |  |
| 1 | 底價表僅見規劃設計需求單位書寫「建請擬依預算金額為預估底價」，未見提出預估金額之相關分析資料 | 機關訂定底價宜彙整相關成本、市場行情及政府機關決標資料，供機關首長或其授權人員作為核定底價之參考，另應確實由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析資料。 | 1.政府採購法第46條第 1項 2.政府採購法施行細則 第53條 |
| 2 | 辦理公告金額以上採購之招標，未於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。 | 機關辦理公告金額以上之採購，應依政府採購法第61條之規定，須於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並應將決標結果以書面通知全部投標廠商(包括得標廠商)，以達資訊公開及透明化之目的。 | 1.政府採購法第61條 2.政府採購法施行細則第85條 3.工程會111年12月23日工程企字第1110100798號函 |
| 3 | 評選結果未通知各投標廠商 | 機關於評選結束後，應將評選結果通知投標廠商，對不合格或未獲選之廠商，並應敘明其原因。 | 1.採購評選委員會審議 規則第7條第2項 2.工程會109年11月10 日工程企字第 1090100753號函 |
| 4 | 決標記錄記載不周全。 | 機關辦理決標英製作決標紀錄，決標紀錄記載事項包含:案號、決標標的之名稱及數量摘要、審標結果、得標廠商名稱、決標金額、決標日期、所依據之決標原則等；另如有減價、比減價格、協商或綜合評選者，應一併載明其過程後，由辦理決標人員會同簽認。 | 1.政府採購法施行細則 第68條 2.政府採購錯誤行為態 樣序號十、(十八) |
| 5 | 以公開招標最有利標決標方式辦理之採購，於評定最有利標後，又洽該廠商辦理議價(約)再決標，決標程序違反規定。 | 以公開招標採最有利標決標方式辦理之採購，應於評定最有利標後即決標，不得於評定最有利標後再洽該廠商議價。如有洽減價之必要，應於招標文件中納入協商措施，於評選階段就價格進行協商。 | 最有利標錯誤行為態樣序號十、(一) |
| 6 | 未檢討是否有底價訂定偏高情形而逕行適用政府採購法第58條及依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之80案件之執行程序 | 依據「政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之80案件之執行程序」(附註一)規定:「訂有底價之採購，機關如發現底價偏高最低標標價偏低者，不適用採購法第58條之規定」，故廠商報價低於底價80%時，機關必須先檢討是否有底價偏高情形，如查無底價偏高之虞時，始得適用上述執行程序之規定。 | 1.政府採購法第58條。 2.政府採購法第58條處 理總標價低於底價百 分之80案件之執行程 序(附註一)。 |
| 三、評選階段 |  |  |  |
| 1 | 工作小組就受評廠商資料擬具之初審議見內容過簡，例如:初審意見容於各評選項目僅載明「符合」、「尚可」，或未載明受評廠商於各評選項目之「差異性」。 | 工作小組擬具初審意見，應載明受評廠商於各評選項目所報內容是否具可行性，並符合招標文件所定之目的、功能、需求、特性、標準、經費及期程等，同時應載明受評廠商於各評選項目之差異性。 | 1.採購評選委員會審議 規則第3條 2.最有利標錯誤行為態 樣序號八、(十八) |
| 2 | 個別委員之評選結果有明顯差異，未將評選結果有明顯差異情形，提交委員議決或依委員會決議辦理複評。 | 機關辦理評選，不同評選委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交委員會議決或依委員會決議辦理複評，複評結果仍有明顯差異時，由委員會議決之。 | 1.採購評選委員會審議 規則第6條 2.最有利標錯誤行為態 樣序號八、(九) |
| 3 | 評選總表並未載明受評廠商標價且漏未登載全部評選委員姓名、職業及出席狀況。 | 工程會業有訂定「機關辦理最有利標簽辦文件範例」，請至該會網頁下載相關範本參考使用。 | 採購評選委員會審議規則第6條之1第2項 |
| 4 | 機關辦理評選未將評選結果通知投標廠商，對不合格或未獲選之廠商，未敘明其原因。 | 評選結果應通知投標廠商，對不合格或未獲選之廠商，並應敘明其原因。 | 採購評選委員會審議規則第7條 |
| 5 | 採購評選委員會之決議，不符合委員總額二分之一以上出席及出席委員過半數以上 之同意行之，且出席委員中之專家、學者人數應至少二人且不得少於出席人數之三分之一。 | 評選委員會會議紀錄決議應載明「經出席委員過半數決議」或其他得為證明業經適當程序完成評選之文字。 | 1.採購評選委員會審議 規則第9條 2.最有利標錯誤行為態 樣序號八、(三) |
| 四、履約階段 |  |  |  |
| 1 | 實際竣工日期較契約 所定履約期限晚，而投保期間未相應延長，例如:履約期限因故展延，但廠商並未相應延長保險期間。 | 機關如有展延履約期限或 廠商有遲延履約者，保險期 間應隨同展延。 | 常見保險錯誤及缺失態 樣四、(二) |
| 2 | 機關辦理工程採購，廠商於施工期間有餘工地置工地主任，惟該工地主任未按日填報施工日誌及簽章。 | 機關應確實督促廠商辦理。 | 1.營造業法第32條 2.公共工程施工品質管理作業要點附表四 |
| 3 | 機關辦理工程採購，監造廠商之監造計畫書未於公告發包日前提報審核，並於決標前完成完成核定程序。 | 1.機關應確實督促監造廠 商應於工程發包前提送 監造計畫書，機關並應於 工程決標前完成審核。 2.依據「公共工程施工階段 契約約定權責分工表」， 機關針對監造計畫之權 責為「核定」而非「備查」。 | 1.工程會109年4月27日修正之「監造計畫暨品質計畫製作綱要」。 2.工程會111年9月22 日修正之「公共工程施 工階段契約約定權責 分工表」。 |
| 4 | 機關辦理公告金額以上且適用營造業法規定之工程，督察品管人員及現場施工人員未落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。 | 「公共工程施工品質管理 作業要點」第7點規定略 以:機關辦理新臺幣一百五 十萬元以上且適用營造業 法規定之工程，應於招標文 件內訂定有關營造廠商專 任工程人員（主任技師或主 任建築師）之下列事項： （一）督察品管人員及現場 施工人員，落實執行品質計 畫，並填具督察紀錄表。準 此，機關應確實督促廠商辦 理。 | 公共工程施工品質管理作業要點第7點 |
| 5 | 契約價金金額於履約期間有增減者，履約保證金未就增減比率調整，由機關通知廠商補足或退還。 | 契約金額於履約期間有增 減者，履約保證金之金額得 依增減比率調整之。 | 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第16條 |
| 6 | 工程結算驗收證明書顯示核准追加(減)契約價金，致原決標金額增加者，未依規定於工程會資料庫辦理公告、彙送。 | 機關辦理採購，其決標金額 應依政府採購法第61、62 條之規定傳輸至工程會資 料庫後，如有契約變更或 加、減價之情形，致原決標 金額增加者，該增加之金 額，亦應依上開規定辦理公 告、彙送。 | 採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表 |
| 五、驗收及保固階段 |  |  |  |
| 1 | 驗收紀錄記載過於簡略，例如:驗收紀錄之驗收過程僅略載「驗收結果數量、品質皆符合規定」等語，並未詳實記載驗收之抽驗或查驗之過程。 | 機關辦理驗收，驗收紀錄應詳載履約標的及驗收數量，抽驗部分亦應詳載抽驗品項及數量，不可僅記載「驗收結果與契約、圖說、貨樣相符」等語。 | 1.政府採購法施行細則 第96條 2.政府採購錯誤行為態 樣序號十一、(二) |
| 2 | 監辦人員辦理書面審核監辦，未於驗收紀錄上載明「書面審核監辦」。 | 機關辦理驗收，如監辦人員如採書面審核監辦，應於驗收紀錄上載明「書面審核監辦」字樣。 | 機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第7條 |
| 3 | 公告金額以上之採購，驗收時監辦人員採書面審核監辦或不 派員監辦者，未事先簽奉機關首長或其授權人員核准。 | 機關辦理公告金額以上之採購，驗收時監辦人員採書面審核監辦或不派員監辦者，應事先簽奉機關首長或其授權人員核准。 | 機關主會計及有關單位 會同監辦採購辦法第4 條第1項、第5條 |
| 4 | 機關未於收到廠商竣工書面通知之日起7日內會同監造單位及廠商確定是否竣工，或竣工後監造單位未於竣工後7日內將相關資料送機關審核。 | 機關應於收到廠商竣工書面通知之日起7日內會同監造單位及廠商確定是否竣工，監造單位亦須於竣工後7日內將相關資料送機關審核。 | 政府採購法施行細則第92條 |
| 5 | 結算驗收證明書未於驗收完畢後15日內填具。 | 機關應於驗收完畢後15日內填具，並經主驗及監驗人員分別確認。 | 政府採購法施行細則第101條第2項 |
| 六、其他 |  |  |  |
| 1 | 招標文件或招標公告有關檢舉管道之聯絡資訊(例如所轄採購稽核小組、法務部廉政署或機關所在地之調查站(處)等)漏植或錯誤。 | 機關辦理招標時，有關檢舉管道之聯絡資訊務必登載正確。 | 工程會90年11月27日(90)工程稽字第90046660號函 |
| 2 | 採購案簽辦文件，會辦單位與機關首長等相關人員未簽註日期及時間 | 文書處理過程中，有關人員均應於文面適當位置蓋章或簽名，並應註明日期及時間，以明責任。 | 「文書處理手冊」叁、處理程序(八) |
| 3 | 招標公告所載收件地點未臻完整；開標地點與招標文件內容所載不同。例如：地點均僅載地址，未有詳細負責收受、開標之科(室)。 | 建議招標公告與投標須知，詳載收受投標文件與開標地點之科(室)，避免不必要爭端發生。 | 1.政府採購公告及公報 發行辦法第 7 條第 6 款 2.投標須知第 28 點。 |
| 4 | 採購文件保存不完整，例如:承辦人員異動時未將採購文件完整移交。 | 採購文件應依相關規定保存，並於承辦人員異動時確實移交。 | 1.政府採購法第107條 2.政府採購法施行細則 第112條之2 |